PERFIL DE PROYECTO – FASE 1

Plataforma SaaS de control de inventario para farmacias independientes con módulo de WhatsApp. Caso piloto: Farmacia Antony, Siuna

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las farmacias independientes, como la Farmacia Antony en Siuna, necesitan tener claridad permanente sobre sus productos: cuáles entran, cuáles salen, cuáles están próximos a vencer y cómo se clasifican (por ejemplo, los antibióticos y sus nombres). Sin una herramienta que automatice estos controles, el seguimiento depende del registro manual en Cuaderno y Excel, lo que provoca desconocimiento de las existencias reales, productos vencidos que se detectan tarde y generan pérdidas económicas, dificultad para ubicar un medicamento por su nombre o categoría, y ausencia de un historial confiable de entradas y salidas.

En el sector farmacéutico estos errores son especialmente costosos: un producto vencido es una pérdida directa y un medicamento mal identificado es un riesgo. Hoy la farmacia no utiliza WhatsApp para atender clientes, aunque es un canal de uso masivo en Nicaragua. Por eso se propone, como módulo complementario, que los clientes puedan consultar disponibilidad y hacer pedidos por ese medio, conectados al mismo inventario.

Para solucionarlo se plantea una plataforma SaaS (Software como Servicio): un sistema web en la nube desarrollado inicialmente para la Farmacia Antony como primer cliente, con una arquitectura multi-tenant que permita ofrecerlo después a otras farmacias independientes mediante una suscripción mensual accesible.

1.1 Farmacia piloto y actores del sistema

La Farmacia Antony es una farmacia independiente ubicada en Siuna, Costa Caribe Norte.

| Actor | Rol en el sistema |
| --- | --- |
| Administrador de la plataforma | Equipo desarrollador. Da de alta farmacias (tenants), gestiona suscripciones y brinda soporte. |
| Propietario de la farmacia | Configura catálogo y usuarios, consulta reportes y alertas, y supervisa el inventario. |
| Dependiente / vendedor | Registra entradas y salidas de productos y atiende los pedidos. |
| Cliente | Consulta disponibilidad y hace pedidos por WhatsApp (módulo complementario). No accede al sistema web. |
| WhatsApp Cloud API (sistema externo) | Canal de mensajería que entrega los mensajes al sistema mediante webhooks. |

2. OBJETIVOS DEL SISTEMA

2.1 Objetivo general

Analizar, diseñar y desarrollar un prototipo funcional de una plataforma SaaS de control de inventario para farmacias independientes, con un módulo complementario de consultas y pedidos por WhatsApp, validado con la Farmacia Antony.

2.2 Objetivos específicos

- Analizar el proceso actual de control de inventario (entradas, salidas, vencimientos y clasificación de productos) de la Farmacia Antony mediante entrevista y observación directa.

- Diseñar una arquitectura multi-tenant que permita a varias farmacias usar la misma plataforma con sus datos aislados y seguros.

- Desarrollar un módulo de inventario que registre entradas y salidas por lote y alerte sobre productos próximos a vencer y con stock bajo.

- Implementar una interfaz web para gestionar un catálogo clasificado por categoría, nombre comercial y principio activo, y consultar movimientos y reportes.

- Desarrollar un módulo complementario de WhatsApp que responda consultas de disponibilidad y registre pedidos conectados al inventario.

- Validar el prototipo con pruebas básicas y una demostración de los flujos principales con la farmacia piloto.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

| Incluido en el MVP | Fuera del alcance |
| --- | --- |
| - Registro de farmacias (tenants) y usuarios con roles - Catálogo clasificado (categoría, subcategoría, nombre comercial y principio activo) - Entradas y salidas por lote con fecha de vencimiento - Alertas de stock bajo y de productos próximos a vencer - Búsqueda, reportes y dashboard de movimientos - Módulo WhatsApp: consulta de disponibilidad y pedidos | - Venta de medicamentos controlados por WhatsApp (regulación especial) - Recepción de recetas y recomendación de medicamentos o telemedicina: el sistema no da consejo médico - Pasarela de pago en línea y facturación fiscal oficial - Integración directa con otros sistemas de punto de venta - Aplicación móvil nativa y cobro automático de suscripciones |

4. ESTUDIO DE VIABILIDAD

4.1 Viabilidad técnica

El proyecto es técnicamente viable. El equipo cuenta con conocimientos en React con TypeScript (frontend), C# (.NET) para una API RESTful (backend), bases de datos relacionales (MySQL) y en la integración de n8n con la API oficial de WhatsApp Cloud. La arquitectura será cliente-servidor: una SPA en React que consume la API, con el backend bajo el patrón MVC. El stock de cada producto se calculará a partir de los movimientos (entradas y salidas) registrados por lote, descontando primero el lote que vence antes. El aislamiento multi-tenant se logrará con una base de datos compartida donde toda tabla incluye un identificador de farmacia (tenant_id) filtrado en cada consulta. El módulo de WhatsApp será complementario y se desarrollará después del núcleo de inventario. Los principales riesgos y su mitigación son:

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Conectividad a internet irregular en Siuna. | Interfaz liviana, tolerante a conexión lenta, y registros simples que se guarden rápido. |
| El inventario actual no está digitalizado. | Carga masiva desde Excel/CSV y apoyo del equipo en la carga inicial. |
| Errores al registrar movimientos. | Validaciones (cantidades, fechas) y ajustes manuales con motivo y registro de usuario. |
| Verificación de Meta y plantillas de WhatsApp pueden tardar. | Usar el número de prueba de Meta en el prototipo e iniciar la verificación en paralelo. |
| Pedidos por WhatsApp de productos bajo receta. | Quedan en estado «Pendiente de validación» para que el personal los confirme; el sistema no los vende automáticamente. |

4.2 Viabilidad económica

Para el prototipo la viabilidad es alta: se usarán herramientas de código abierto, licencias educativas y capas gratuitas. Para una operación inicial se estiman los siguientes costos (cifras preliminares que se afinarán en la Fase 3):

| Concepto | Prototipo (MVP) | Producción inicial (estimado) |
| --- | --- | --- |
| Hosting y base de datos | US$0 (capas gratuitas) | US$10–20 / mes |
| Dominio y certificado HTTPS | US$0 | ≈ US$12 / año (SSL gratuito) |
| Mensajería WhatsApp Cloud API | US$0 (número de prueba) | Variable, según tarifas vigentes de Meta |
| n8n, Figma y Git | US$0 (versiones gratuitas) | US$0 (n8n autoalojado en el mismo servidor) |

Con una suscripción tentativa de US$15 mensuales por farmacia (a validar con la Farmacia Antony) y costos fijos cercanos a US$30 mensuales, el punto de equilibrio se alcanza con aproximadamente 2 farmacias suscritas, y 20 farmacias generarían unos US$300 mensuales de ingresos recurrentes. El cobro inicial se haría por transferencia o billetera electrónica local.

4.3 Viabilidad operativa

La necesidad fue expresada por la propia farmacia, lo que favorece su adopción. El personal solo necesita una capacitación básica de 1–2 horas para registrar entradas, salidas y consultar alertas. El equipo realizará la configuración inicial (catálogo y carga del inventario) y dará soporte. Los principales riesgos son la disciplina de registrar cada movimiento, la baja digitalización y la conexión a internet; se mitigan con formularios simples, acompañamiento inicial y una interfaz liviana. Los números de teléfono de los clientes que usen WhatsApp se tratarán de forma responsable, conforme a la normativa nicaragüense de protección de datos personales (Ley 787).

5. MATRIZ DE REQUISITOS INICIALES

5.1 Requisitos funcionales

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Gestión multi-tenant: registrar farmacias independientes, cada una con su propio catálogo, inventario y datos aislados. | Media |
| RF-02 | Autenticación y roles: inicio de sesión por farmacia con roles (propietario, dependiente) y permisos diferenciados. | Alta |
| RF-03 | Catálogo clasificado: registrar, modificar y consultar productos con nombre comercial, principio activo, categoría y subcategoría (p. ej., antibióticos), presentación, concentración, precio y tipo de venta (libre o bajo receta). | Alta |
| RF-04 | Registro de entradas: registrar ingresos de productos con proveedor, lote, cantidad, costo y fecha de vencimiento. | Alta |
| RF-05 | Registro de salidas: registrar ventas y bajas (vencimiento, daño), descontando primero el lote que vence antes. | Alta |
| RF-06 | Alertas: avisar de productos con stock bajo y próximos a vencer (umbral configurable) y mostrar los ya vencidos. | Alta |
| RF-07 | Búsqueda y consulta: buscar productos por nombre comercial, principio activo o categoría, mostrando existencias y lotes. | Alta |
| RF-08 | Reportes y dashboard: mostrar entradas y salidas por período, existencias y productos por vencer o vencidos. | Media |
| RF-09 | Carga masiva: importar productos y lotes desde un archivo Excel/CSV. | Media |
| RF-10 | Consulta por WhatsApp: responder automáticamente la disponibilidad y el precio de un producto. | Media |
| RF-11 | Pedidos por WhatsApp: registrar pedidos con estado «Pendiente», gestionarlos en un tablero (Pendiente, En preparación, Listo/Enviado, Entregado, Cancelado) y descontar stock al confirmar; los productos bajo receta quedan pendientes de validación. | Media |
| RF-12 | Notificaciones: enviar un mensaje de WhatsApp al cliente cuando cambie el estado de su pedido. | Baja |

5.2 Requisitos no funcionales

| ID | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | Aislamiento de datos: ninguna farmacia podrá ver ni acceder a los productos, movimientos o clientes de otra; toda consulta se filtra por tenant_id. |
| RNF-02 | Seguridad | La API protegerá sus endpoints con tokens JWT, y toda comunicación entre frontend, WhatsApp y backend usará HTTPS. |
| RNF-03 | Disponibilidad | Disponibilidad objetivo del 99 % mensual para no interrumpir la operación de las farmacias. |
| RNF-04 | Rendimiento | La búsqueda de un producto responderá en menos de 2 segundos con hasta 5,000 productos; el webhook de WhatsApp responderá a Meta en menos de 3 segundos. |
| RNF-05 | Usabilidad | Un usuario podrá registrar una entrada o una salida en menos de 1 minuto y operar el sistema tras 1–2 horas de capacitación. |
| RNF-06 | Trazabilidad | Cada movimiento de inventario registrará el usuario, la fecha y la hora; los ajustes manuales exigirán un motivo. |
| RNF-07 | Compatibilidad | Panel responsivo para computadoras y móviles (desde 360 px), con páginas livianas para conexiones lentas; su diseño se prototipará en Figma. |